**Smlouva o dílo**

*uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku*

*podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů*

mezi smluvními stranami:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Objednatelem: | Obec Hrusice |
| sídlem úřadu: | Hrusice 142, 251 66 Hrusice |
| zastoupeným: | Mgr. Petrem Sklenářem, starostou |
| bankovní spojení: | Česká spořitelna |
| číslo účtu: | 23510329/0800 |
| IČ:  DIČ: | 002 40 222  CZ00240222 |
| Identifikátor datové schránky: | k5rakw7 |
| tel.: | 323655326 |
| email: | ou@obec-hrusice.cz |
| dále jen „objednatel“ na straně jedné |  |
| a |  |
|  |  |
| 2. Zhotovitelem: | ***[………….…]*** |
| se sídlem: | *[………….…]* |
| korespondenční adresa: | *[………….…]* |
| zastoupeným: | *[………….…]* |
| bankovní spojení: | *[………….…]* |
| číslo účtu: | *[………….…]* |
| IČ: | *[………….…]* |
| DIČ: | *[………….…]* |
| Identifikátor datové schránky: | *[………….…]* |
| zastoupeným ve věcech technických: | *[………….…]* |
| tel.: | *[………….…]* |
| email: | *[………….…]* |
| dále jen „zhotovitel“ na straně druhé |  |

takto:

**I.**

**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele předmět plnění dle podmínek této smlouvy, stejně jako plnit ostatní smluvní povinnosti a závazky plynoucí z této smlouvy a objednatel se zavazuje předmět plnění od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli smluvní cenu dle podmínek této smlouvy.
2. Předmětem této smlouvy jsou i další vzájemné smluvní závazky mezi objednatelem   
   a zhotovitelem obsažené v této smlouvě.

**II.**

**Předmět díla**

1. Předmětem díla dle této smlouvy je zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a související služby pro stavbu "Vodovod Hrusice - připojení na VDJ Peleška“ (dále také jako ,,dílo“) (jednotlivé práce a činnosti samostatně jako ,,dílčí plnění“) v tomto rozsahu:
2. **Přípravné práce - polohopisné a výškopisné zaměření;**

Geodetické zaměření bude provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnání cca 4,9 km + okolí vodojemu. Toto zaměření bude sloužit jako podklad pro projekční práce.

1. **Přípravné práce - IGP (inženýrsko-geologický průzkum);**

V lokalitě výstavby vodovodu bude proveden inženýrsko-geologický průzkum   
z dostupných údajů geofondu. Dále budou realizován 3 ks geologických vrtů za účelem zjištění přesné geologické skladby podloží - IGP.

1. **Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)**
   1. **DUR - podklad k majetkoprávnímu projednání**

Obsahem bude abstrakt zprávy se základním popisem návrhu, katastrální situace pro podpis vlastníků, seznam dotčených pozemků.

**Forma odevzdání:** 1 CD ve formátu \*.PDF, 3x v tištěné verzi + situace pro udělení souhlasu dle počtu dotčených vlastníků budou předány zpracovateli inženýrské činnosti (za účelem projednání s vlastníky).

* 1. **DUR- čistopis**

Čistopis pro projednání stavby s dotčenými orgány bude zpracován po stabilizaci trasy tj. projednání s vlastníky dotčených pozemků a zpracování průzkumných prací.

Dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Výše uvedené také vyžaduje skutečnost, že od 1. 1. 2018 nabyl účinnosti zákon č. 225/2017 Sb., který především rozsáhle novelizuje stavební zákon (č. 183/2006 Sb.).

**Forma odevzdání:** 1 CD ve formátu \*.PDF, 3x v tištěné verzi

1. **Inženýrská činnost za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby;**
   1. **Majetkoprávní projednání**

Zhotovitel na základě DUR – podkladu k majetkoprávnímu projednání zahájí projednání stavby s dotčenými vlastníky pozemků.

**Forma odevzdání:** souhlasy vlastníků na katastrální mapě (neověřený podpis), v případě požadavku vlastníka bude řešena smlouva.

Cena zahrnuje přípravné práce, projednání a zajištění potvrzení souhlasů do stanoveného počtu 20 vlastníků pozemků, nemovitostí.

Cena těchto prací nad stanovený počet zajištěných souhlasů s vlastníky dotčených pozemků, pokud je objednatel bude požadovat po zhotoviteli, je stanovena dohodou na základě pevných jednotkových cen a podle skutečného počtu vlastníků pozemků, kteří potvrdili souhlas jako [………….…] Kč/kus (bez DPH).

Cena zahrnuje přípravné práce, projednání a zajištění potvrzení smluv (nájemní smlouva, smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, smlouva o budoucí smlouvě kupní) do stanoveného počtu 10 vlastníků pozemků, nemovitostí.

Cena těchto prací nad stanovený počet zajištěných smluv s vlastníky dotčených pozemků, pokud je objednatel bude požadovat po zhotoviteli, je stanovena dohodou na základě pevných jednotkových cen a podle skutečného počtu vlastníků pozemků, kteří potvrdili smlouvu jako [………….…] Kč/kus (bez DPH).

* 1. **Inženýrská činnost a podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)**

Projednání s dotčenými orgány státní správy a zajištění podání kvalifikované žádosti o vydání společného povolení, nahrazující územního rozhodnutí a stavebního povolení.

1. **Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení (DSP);**

Dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 499/2006, o dokumentaci staveb, v platném znění. Součástí je propočet investičních nákladů stavby v rozsahu projektu DSP.

1. **Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení;**

Projednání DSP a obstarání dokladů a stanovisek dotčených veřejnoprávních orgánů, organizací a stran potřebných pro vydání stavebního povolení. Jednání s vlastníky a uživateli stavbou dotčených pozemků, příprava a uzavření příslušných smluv (smlouva o budoucích smlouvách   
o zřízení věcného břemene, nájemní smlouvy). Podání kvalifikované žádosti o vydání stavebního povolení.

1. **Vypracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ);**

Součástí zadávací dokumentace budou:

* Podmínky pro provedení stavby (technické podmínky).
* Technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby.
* Dokumentace provádění stavby (DPS).

Dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu   
s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Zhotovitel provede rovněž všechny nezbytné průzkumy nutné ke zhotovení PD.

Projektová dokumentace pro provádění stavby, soupis prací vč. výkazu výměr a položkový rozpočet musí být vypracovány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, splňovala požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na zadávací dokumentaci a technické podmínky. Projektová dokumentace, výkaz výměr a soupis prací nesmí obsahovat konkrétní obchodní názvy výrobků, popř. odkazy na dodavatele a výrobce. Výrobky a dodávky budou podrobně popsány a budou uvedeny jejich technické a fyzikální vlastnosti tak, aby uchazeč o realizaci mohl podle uvedených vlastností vybrat vhodný výrobek, resp. dodávku.

1. **Zpracování a podání žádosti o dotaci.**

Při přípravě žádosti o dotaci bude záměr průběžně konzultován s objednatelem i   
s poskytovatelem dotace. Následně budou zhotovitelem ve spolupráci s objednatelem připraveny konkrétní podklady a požadované přílohy dle aktuálních pravidel dotačního programu. Zhotovitel zajistí založení elektronické podoby žádosti o dotaci a veškeré potřebné informace týkající se projektu včetně zkompletovaných příloh vloží do elektronického systému. Žádost zkompletuje a předloží poskytovateli dotace. V případě připomínek je zhotovitel vypořádá až do konečného přijetí žádosti o podporu. Zhotovitel dále zkompletuje ve spolupráci s objednatelem podklady pro další fázi projektu, získání registračního listu, resp. rozhodnutí   
o poskytnutí dotace.

1. Podkladem pro zpracování díla je zejména zadávací dokumentace, případně Studie proveditelnosti Vodovod Hrusice – posílení zásobování pitnou vodou a další podklady od objednatele.

**III.**

**Čas a místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje předmět Smlouvy provést v následujících lhůtách:
   1. Přípravné práce - polohopisné a výškopisné zaměření do 3 měsíců od ukončení majetkoprávního projednání;
   2. Přípravné práce – IGP (inženýrsko-geologický průzkum) do 3 měsíců od ukončení majetkoprávního projednání;
   3. Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) do 6 měsíců od získání souhlasu všech vlastníků dotčených pozemků;
   4. Zpracování DUR - podklad k majetkoprávnímu projednání do 5 měsíců po nabytí účinnosti smlouvy o dílo;
   5. Zpracování DUR– čistopis - do 4 měsíců od získání souhlasů všech vlastníků dotčených pozemků;
   6. Inženýrská činnost za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby
   7. Majetkoprávní projednání do 6 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy;
   8. Inženýrská činnost a podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) - podání žádosti do 6 měsíců od získání souhlasu všech vlastníků dotčených pozemků;
   9. Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) do 4 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí;
   10. Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení - podání žádosti do 8 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí;
   11. Vypracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ) do 4 měsíců pokynu objednatele;
   12. Zpracování a podání žádosti o dotaci - zahájení dle pokynu objednatele.
2. Zhotovitel se zavazuje plnit předmět Smlouvy, resp. veškerá dílčí plnění, pro případ, že tato smlouva nestanoví určitou lhůtu, bez zbytečného odkladu.
3. Lhůty pro převzetí Díla nebo jeho částí Objednatelem se nezapočítávají do lhůt plnění Zhotovitele dle tohoto článku Smlouvy.
4. Pokud zhotovitel připraví bezvadné dílo k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo v nabídnutém zkráceném termínu.
5. Dokončením díla se rozumí předaný a převzatý předmět díla, resp. veškerá dílčí plnění v rozsahu této smlouvy, bez vad a nedodělků bránících jejich řádnému užívání.
6. Místem plnění je obecní úřad Obce Hrusice, a to na jeho kontaktní adrese Hrusice 142, 251 66 Hrusice.

**IV.**

**Cena díla a platební podmínky**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla, která je stanovena na základě zhotovitelem předložené cenové nabídky ze dne [………….…] (příloha č. 1 této smlouvy) projednané v poptávkovém řízení, a to ve výši:

CENA CELKEM BEZ DPH: [………….…] Kč

DPH [………….…] Kč

CENA CELKEM VČETNĚ DPH [………….…] Kč

1. Zpracování projektových dokumentací a zajištění inženýrských a dalších činností je rozčleněno na fáze a každá fáze se sestává z dílčích plnění v návaznosti na časové a věcné hledisko:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Část plnění | Cena v Kč bez DPH | DPH | Celková cena v Kč včetně DPH |
| 1. Přípravné práce - polohopisné a výškopisné zaměření |  |  |  |
| 2. Přípravné práce – IGP (inženýrsko-geologický průzkum) |  |  |  |
| 3.1 DUR - podklad k majetkoprávnímu projednání |  |  |  |
| 3.2 DUR– čistopis |  |  |  |
| 4.1 Majetkoprávní projednání |  |  |  |
| 4.2 Inženýrská činnost a podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) |  |  |  |
| 5. Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) |  |  |  |
| 6. Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení |  |  |  |
| 7.Vypracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ) |  |  |  |
| 8.Zpracování a podání žádosti o dotaci |  |  |  |
| Celková cena |  |  |  |

1. Dílčí plnění budou fakturována zhotovitelem vždy po ukončení splnění jednotlivých činností. Provedení bez závad potvrdí objednatel formou protokolu. Na základě potvrzeného protokolu zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu protokolu. Cena za dílčí plnění je součástí celkové ceny díla, která se sníží, pokud některé z dílčích plnění nebude třeba zajišťovat.
2. V dohodnuté ceně díla jsou obsaženy všechny hlavní a vedlejší náklady, které jsou nutné pro výkony zhotovitele a vše, co je zapotřebí k úplnému, řádnému, funkčnímu, termínově a věcně přiměřenému provedení díla, zejména ale:
3. dopravní a přepravní náklady zhotovitele v rámci sídla zhotovitele i mimo něj časové příplatky, odlučné, příplatky za ztížené prostředí, mzdové a vedlejší mzdové náklady
4. náklady na vyhotovení dokumentace v požadovaném rozsahu
5. analýzy, průzkumy, sondy, posudky, včetně statických, výpočty
6. náklady na rozmnožení podkladů, výkresů, projektové a technické dokumentace,
7. poštovní poplatky, telefon, faxové poplatky,
8. všechny vedlejší a režijní náklady, které jsou potřebné pro úplné a kompletní provedení všech prací zhotovitele v jednotlivém, jakož i v celku.
9. Nabídkovou cenu nelze překročit z vůle zhotovitele. Na veškeré změny jak předmětu díla, tak změny nabídkové ceny musí být uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo.
10. Objeví-li se při provádění předmětu díla dle této smlouvy potřeba činnosti, které nebyly v době uzavření této smlouvy předvídatelné, může se zhotovitel domáhat přiměřeného zvýšení ceny za dílo. Zhotovitel se však zavazuje vést pro objednatele evidenci těchto činností a současně se zavazuje nezahájit výkon těchto činností před tím, než budou odsouhlaseny ze strany objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že jednostranné navýšení ceny či úprava termínů nejsou možné.
11. Správní poplatky za příslušná správní rozhodnutí a za případná vyjádření dotčených orgánů hradí objednatel ve výši, kterou stanoví příslušný orgán. Správní poplatky nejsou zahrnuty v ceně díla.
12. Doba splatnosti daňového dokladu činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.
13. Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad – musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
14. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k odstranění vad nebo k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.

**VI.**

**Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a pokyny objednatele.
2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a je přitom vázán pokyny objednatele, který má právo kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynu, kterou mu objednatel dal.
3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele jakýmkoliv způsobem měnit věcný rozsah díla.
4. Zhotovitel je povinen vykonávat právní úkony a činnosti v rámci plnění této smlouvy s veškerou odbornou znalostí, pečlivostí a svědomitostí, v souladu s platnými právními předpisy, bezpečnostními předpisy, všemi oprávněnými požadavky orgánů státní správy, zúčastněných institucí a úřadů, pokyny objednatele a podle obecných technických pravidel s ohledem na technické normy a vyhlášky.
5. Zhotovitel je povinen zajistit potřebnou spolupráci a vzájemnou informovanost všech osob zúčastněných na včasném a řádném plnění této smlouvy. Dále má za povinnost upozorňovat včas prokazatelným způsobem objednatele na předvídatelné problémy a s cílem co nejrychleji a nejlépe dosáhnout především:
   * 1. včasného obstarání, popřípadě přijetí nutných rozhodnutí,
     2. prosazení nezbytných opatření k realizaci smlouvy,
     3. obstarání potřebných souhlasů a povolení,
     4. odstranění možnosti vzniku konfliktů v průběhu realizace díla.

**VII.**

**Odpovědnost za vady, záruky**

1. Předmět plnění má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá podmínkám stanoveným v této smlouvě a podmínkám obsaženým v příslušných právních předpisech v době zhotovení díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má předmět plnění v době jeho převzetí a v záruční době. Záruční doba se ujednává v délce 24 měsíců.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
4. U veškerých odstranitelných vad předmětu díla přísluší objednateli výlučně nárok na odstranění těchto vad nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny díla, a to po dohodě zhotovitele a objednatele. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, že objednatel písemně oznámil zhotoviteli vadu do 15 dnů poté, co je zjistil. Lhůtu pro odstranění těchto vad sjednají smluvní strany podle povahy a rozsahu vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
5. U neodstranitelných vad předmětu díla vzniká objednateli výlučně právo na dodání nového bezvadného předmětu díla nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny díla, a to dle volby objednatele. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, že objednatel písemně oznámil zhotoviteli vadu do 15 dnů poté, co je zjistil.
6. Posouzení, zda se jedná v konkrétním případě o vady odstranitelné či neodstranitelné, náleží zhotoviteli. Zhotovitel je povinen o výsledku takového posouzení objednatele neprodleně informovat.

**VIII.**

**Podmínky provedení díla**

1. Zhotovitel bude při zpracování projektové dokumentace dodržovat příslušné technické normy či jiná ustanovení k řádnému provedení díla.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost potřebnou k zajištění podkladů pro plnění předmětu díla.
3. Zhotovitel se zavazuje organizovat a účastnit se pravidelných poradních schůzek s objednatelem v místě plnění.
4. Řádným dokončením realizace předmětu díla, resp. jeho dílčích plnění (vyjma autorského dozoru a technické pomoci v zadávacím řízení na výběr dodavatele stavby) se rozumí:
   1. Přípravné práce - polohopisné a výškopisné zaměření – předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami
   2. Přípravné práce - IGP (inženýrsko-geologický průzkum) – předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami
   3. DUR - podklad k majetkoprávnímu projednání bude objednateli předán 1 x v elektronické podobě ve formátu \*.PDF na CD, a 3 x v tištěné podobě; situace pro udělení souhlasu dle počtu dotčených vlastníků budou předány zpracovateli inženýrské činnosti (za účelem projednání s vlastníky)
   4. DUR- čistopis bude objednateli předán 1 x v elektronické podobě ve formátu \*.PDF na CD, a 3 x v tištěné podobě;
   5. Majetkoprávní projednání bude řádně provedeno předložením souhlasů příslušných vlastníků na katastrální mapě (neověřený podpis), v případě požadavku vlastníka bude předložena smlouva.
   6. Inženýrská činnost a podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) – potvrzení o předání žádosti na příslušný správní orgán a předání Rozhodnutí správního orgánu objednateli.
   7. Projektová dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) bude objednateli předána 1 x v elektronické podobě ve formátu \*.PDF na CD, a 3 x v tištěné podobě;
   8. Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení – předání stavebního povolení objednateli
   9. Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ) bude objednateli předán 1 x v elektronické podobě ve formátu \*.PDF na CD, a 3 x v tištěné podobě.
5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu ve výši finančního plnění zakázky.
6. Zhotovitel odpovídá za to, že výkaz výměr bude zcela v souladu s výkresovou dokumentací a že bude plně odpovídat požadavkům zadávací dokumentace.
7. V případě, že se prokáže nesoulad nebo chyba ve výkazu výměr, zhotovitel neprodleně na svůj náklad dodá novou bezvadnou dokumentaci a plně ponese náklady spojené s vadou díla. Tím není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody vzniklou dodáním nekvalitního díla.
8. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli svůj neodvolatelný a bezpodmínečný souhlas a výhradní licenci k užití Projektu a poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva jakkoliv v maximální míře dovolené právními předpisy, avšak s teritoriálním omezením na katastrálním území realizace Projektu, užívat Projekt k výstavbě, pořizovat kopie, provádět změny, doplňky a/nebo úpravy Projektu (či jakékoliv jeho části), včetně jeho rozmnoženin, pro jakékoliv účely, včetně provádění změn a úprav pro účely jakýchkoliv řízení vedených ohledně výstavby Projektu. Veškeré autorské odměny jsou započteny v ceně díla sjednané dle čl. IV. této smlouvy.

**IX.**

**Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit i před dokončením prací, zjistí-li, že prováděné práce i přes upozornění jsou nekvalitní.
2. Objednatel je oprávněn neprodleně odstoupit od smlouvy, jestliže byl prohlášen konkurs na majetek zhotovitele.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel poruší zvlášť závažným způsobem jakékoliv ustanovení této smlouvy a přes písemnou výzvu objednatele neodstraní následky takového porušení (pokud tyto následky mohou být odstraněny), nebo zhotovitel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním jakéhokoli dílčího plnění podle čl. I této smlouvy, které bude delší než 30 dnů. Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit od této smlouvy ve lhůtě 60 dnů od počátku prodlení zhotovitele s prováděním dílčího plnění.
5. V případě odstoupení od této smlouvy podle čl. IX této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli   
   k datu právních účinků odstoupení veškerá dosud řádně poskytnutá plnění.
6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže objednatel svým jednáním nebo opomenutím zvlášť závažným způsobem ohrozil zhotovení díla a i přes písemnou výzvu zhotovitele nezajistil v přiměřené době nápravu nebo neučinil opatření směřující k odstranění závadného stavu, nebo objednatel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla.
7. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé straně, za doručené se odstoupení se považuje i tehdy, pokud strana, které je doručováno, zmaří doručení nebo doručení bez důvodu nepřevezme.

**X.**

**Smluvní pokuty a úroky z prodlení**

1. Za nesplnění termínů dle čl. III. je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny příslušného dílčího plnění za každý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s placením peněžitého závazku ve sjednané lhůtě je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
3. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od jejího vyúčtování plátci smluvní pokuty; byl-li v této lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta splatnou okamžikem účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení.
4. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo smluvních stran domáhat se případné náhrady škody.

**XI.**

**Závěrečná ujednání**

1. Tato smlouva se spravuje českým právním řádem. V případě sporů se smluvní strany zavazují řešit je na úrovni jednání svých statutárních zástupců. Nedojde-li mezi nimi k dohodě, je příslušný obecný soud strany žalované.
2. Ke změnám této smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran, a to formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.
3. Veškeré dohody a ujednání učiněné při přejímacím řízení a zapsané v protokolu (zápisu) o předání a převzetí dokončeného díla, se stanou smluvním ujednáním a v takovém případě se stane vlastní protokol (zápis) o předání a převzetí dokončeného díla dodatkem k této smlouvě.
4. Zhotovitel je povinen splnit veškeré požadavky vyplývající ze zadávací dokumentace. Tato povinnost se na něj vztahuje i v případě, že požadavky nejsou součástí této smlouvy o dílo.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,   
   ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
6. Objednatel dopředu vylučuje postoupení jakýchkoliv splatných i nesplatných pohledávek, práv   
   a povinností zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy o dílo nebo z její části na třetí osobu (postupníka) bez předchozího písemného souhlasu objednatele a současně odmítá osvobození zhotovitele (postupitele) podle § 1898 občanského zákoníku, pokud by k takovému postoupení došlo.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
9. Zastupitelstvo obce Hrusice schválilo uzavření této smlouvy na svém zasedání dne ……………. usnesením č. ……... (doložka platnosti dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).
10. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
11. Příloha č. 1 – cenová nabídka

V Hrusicích dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V [………….…] dne [………….…]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Objednatel: Zhotovitel:

Obec Hrusice [………….…]

Mgr. Petr Sklenář, starosta [………….…]